**Weekly Report**

**04/05/2025 – 10/05/2025**

Group ID: **03**

Project Name: Bookstore Management Website

Prepared by: **Thái Bảo**

Team members:

22120027 – **Thái Bảo** *Team leader, Database Engineer, Tester*  
22120279 – **Phạm Tài Phúc** *Backend* *Developer, Tester*  
22120352 – **Phạm Nguyễn Quang Thoại** *Frontend Developer, Business Analyst*22120424 – **Phạm Ngọc Bảo Uyên** *Backend* *Developer, Tester*

22120449 – **Lê Nguyễn Huyền Vy** *Frontend Developer, Business Analyst*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Tổ chức cuộc họp nhóm để phân công công việc cho và làm rõ yêu cầu từng phần | 04/05/2025 | Thái Bảo | 100% |
| 2 | Cập nhật và hoàn chỉnh tài liệu SAD | 05/05/2025 | Quang Thoại, Bảo Uyên, Tài Phúc | 100% |
| 3 | Thiết kế giao diện người dùng (UI Prototype) | 07/05/2025 | Quang Thoại, Huyền Vy | 100% |
| 4 | Viết mô tả ngắn cho từng màn hình giao diện (chức năng, dữ liệu hiển thị, thao tác người dùng) | 10/05/2025 | Thái Bảo, Bảo Uyên, Tài Phúc | 100% |

# Issues and impacts:

1. Trong quá trình thiết kế giao diện người dùng, một số luồng chức năng chưa được thể hiện đầy đủ do thiếu liên kết chặt chẽ với các use-case **(Phụ trách:** Huyền Vy, Quang Thoại – **Ngày thực hiện:** 02/05/2025)

**Ảnh hưởng:** Giao diện thiết kế có thể không phù hợp với logic nghiệp vụ, gây khó khăn khi chuyển sang bước lập trình và kiểm thử.

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Cài đặt chức năng chính | 11/05/2025 | Bảo Uyên, Tài Phúc |
| 2 | Viết kế hoạch kiểm thử phần mềm | 12/05/2025 | Thái Bảo, Bảo Uyên |
| 3 | Thực hiện kiểm thử (test), tổng hợp kết quả, ghi lại lỗi và viết Test Report | 14/05/2025 | Tất cả thành viên |
| 4 | Tổng hợp, kiểm tra toàn bộ PA4 trước khi nộp | 16/05/2025 | Thái Bảo |
| 5 | Hoàn thiện báo cáo tuần | 17/05/2025 | Tất cả thành viên |